|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 世界妈祖交流协会网站（一期） | | | | |
| 网站 | 模块 | 工期 | 说明 | 报价(CNY) |
| 功能1 | 协会&天后宫网站 | 10.4-10.15 | 包含协会&天宫后介绍、协会动态、通知公告、信息公示等功能 | 13000 |
| 功能2 | 万人拜妈祖 | 10.16-10.28 | 实现万人朝拜，界面元素等有一定的动态效果（赠送礼物时要有动画，同时要在背景上展示累积的礼物，如赠送的鲜花、香烛等，以呈现香火旺盛的场景），展示当前朝拜的数据统计（在线人数、鲜花数等） | 20000 |
| 功能3 | 课程学院 | 10.29-11.2 | 观看课程视频，可考虑嵌套Youtube | 9000 |
| 功能4 | 微信公众号 | 10.15-11.2 | 协会&天后宫的微信官网，可放入课程视频 | 5000 |
|  |  |  | 总计 | 47000 |
|  |  |  |  |  |
| 其他 | 事项 | 工期 | 说明 |  |
| 硬件 | 使用一年 | 业务服务器，新加坡机房，高速宽带，存贮大概200G，两台负载均衡。上线后视情况再追加服务器。 | 14000 |
| 维护 | 使用一年 | 含域名申请，微信申请，24X7的IT支持。 | 9000 |
|  |  | 总计 | 23000 |
|  | | | | |
| 总费用（不含税） | | | | 70000 |
| 签订合同 | | | | 35000 |
| 中期验收 | | | | 21000 |
| 完成网站并验收通过 | | | | 14000 |

Dear CITI SOLUTIONS PTE LTD:

麟奇科技(广州)有限责任公司

Quotation accepted by:

*Signature/Stamp*

Date:2018-10-11